PRD

Fiona Intelligence System | Generated 2026-06-26

| 版本 | 状态 | 负责人 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.1 | Active | Wilson | 2026-06-26 |

# Fiona PRD V1.0

版本：V1.0.0

状态：Active

负责人：Wilson

更新时间：2026-06-26

## 1. 产品目标

Fiona 将 Wilson's Market News 升级为长期可运行的 AI Market Intelligence Product。

Fiona 的职责：

筛选市场情报。

降低信息噪音。

识别关键风险。

跟踪市场叙事。

输出可读、克制、可验证的市场观察。

## 2. 非目标

Fiona 不负责：

价格预测。

喊单。

制造焦虑。

高频刷屏。

替代投资决策。

## 3. 生产模块

当前保留 5 个定时模块：

Fiona Market News：00:00

Fiona Morning：07:30

Fiona Evening：20:30

Fiona Daily：22:30

Fiona Weekly：周日 21:00

## 4. Alert Engine

Alert Engine 代码存在，但生产默认关闭。

默认变量：

FIONA_ALERT_ENABLED=0

FIONA_ALERT_DRY_RUN=1

## 5. Telegram

生产推荐只配置：

TELEGRAM_BOT_TOKEN=

TELEGRAM_GROUP_ID=

发送链路：

Fiona Runtime -> telegram_service -> Telegram Bot API

## 6. 成功标准

7×24 小时运行。

定时任务不重复。

Telegram 推送稳定。

文字内容具备判断力。

Alert 不制造通知疲劳。

文档随版本同步更新。

# Fiona PRD V1.1 - Alert Readiness

版本：V1.1.0

状态：Planned

负责人：Wilson

更新时间：2026-06-26

## 1. 目标

让 Fiona Alert Engine 从代码可用进入生产前可审计状态。

## 2. 范围

包含：

Alert 评分审计。

冷却与去重验证。

生命周期管理。

Dry Run 日志。

Telegram 文案模板。

不包含：

默认开启真实 Alert。

新增高风险数据源。

## 3. 验收标准

S/A/B/C 事件分类稳定。

同类事件不会刷屏。

NEW / ONGOING / RESOLVED 状态可追踪。

Dry Run 输出可复盘。

生产默认仍关闭真实 Alert。

# Fiona PRD V1.2 - Content Intelligence

版本：V1.2.0

状态：Planned

负责人：Wilson

更新时间：2026-06-26

## 1. 目标

让 Fiona 内容从资讯拼接升级为 Market Intelligence Analyst。

## 2. 输出原则

每条内容回答：

What happened?

Why it matters?

What to watch?

Fiona's View

## 3. 模块定位

Market News：四小时市场体检。

Morning：开盘前观察。

Evening：夜盘风险简报。

Daily：全天情报总结。

Weekly：周度叙事总结。

## 4. 验收标准

Morning / Evening 控制阅读密度。

Daily / Weekly 有明确判断和叙事。

不重复旧内容。

不输出投资建议和价格预测。